Projet Affectop
Master 1 Informatique — Génie Logiciel — Projet Phase 2
Past Sprint : 1 Next Sprint : 2
Durée de Sprint: 2 sem.

Participants

Développeur(s)	Mohamed C. , Mohamed M. , Mathieu, Valentin
Scrum Master	Mohamed C

Definition of Done

Dans notre équipe, et donc dans ce document, nous définissons une tâche faite comme étant terminée quand elle fait ce qu’elle dit, tests validés, vérifié par un pair, documentation ajouté.

Definition du Point de charge

Dans notre équipe, et donc dans ce document, nous définissons un point de charge comme une heure de travail. 8-12 h par semaines

Past sprint backlog

Ce qui a été fait à 100% répond entièrement à notre “définition of done”.
Item	Charge	Fait / (%)
Algorithme de mariage stable	3	100
Algorithme d’affectation	16	70
Adapteur lecture xls	12	95
Suivre le tuto sur OCR sur JEE	20	100
Génération token	4	100
Paramétrer le serveur de test	2	100
Paramétrer Tomcat	1	100

Next sprint backlog

Ceci est un sous-ensemble du Product backlog.
Item	Charge	Par qui?
Algorithme d’affectation	16	Mathieu
Adapteur lecture xls	10	Valentin
Chercher API ent ou API Outlook	3	Valentin
Mettre en place API mail	2	Valentin
Création des patrons des pages en HTML+CSS (côté prof)	10	Mohamed.C
Création des patrons des pages en HTML+CSS (côté élève)	10	Mohamed.M
Adapter les patrons dans la génération de page	4	Mohamed.C et Mohamed.M

Product backlog

Valeur: 4=Indispensable, 3=Important, 2=Souhaitable, 1=Joli, 0=Inutile
Risque: 4=Impossible, 3=Fort, 2=Faisable, 1=Facile, 0=Aucun
Charge: voir notre définition.
Package:Calcul	Valeur	Charge	Risque
Classes	4	1	0
Algorithme de mariage stable	2	3	1
Algorithme d’affectation	4	12	2-3
Adapteur lecture xls	4	10	2
Implémenter api pandoc pour générer le pdf	1	?	1
Adapteur base de donnée(requêtes nécessaire)	3	20	2
Génération token	4	4	1
Chercher API ent ou API Outlook	3	3	1
Écriture mail personnalisé	2	10	2
Mettre en place API mail	2	?	3

WEB	Valeur	Charge	Risque
Suivre le tuto sur OCR sur JEE	2	20	3
Paramétrer le serveur de test	4	2	1
Paramétrer Tomcat	4	1	1
Test d’un prototype sur JEE	3	5	2
Création des patrons des pages en HTML+CSS	3	20	1
Adapter les patrons dans la génération de page	4	15	3
Ajout édition mail personnalisé	2	13	2
Ensemble des scripts en Javascript	3	40	3
Blocage de tentatives de connexions abusives	1	4	2

Base de donnée	Valeur	Charge	Risque
Recherche base de donnée	3	2	1
Création de la base de donnée	3	6	2
Création des requêtes	3	10	3